| Дата | Вид работы | Материалы, инструменты, оборудование | Технология выполнения | Время выполнения | Оценка | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень работ, алгоритм действий |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.04.2025 | Инструктаж по технике безопасности. Основные правила охраны труда и техники безопасности программиста (оператора ЭВМ) | ПК, нормативные документы | 1. Определить виды и целевое назначение инструктажей по охране труда на производстве, периодичность их проведения и ответственных лиц. | 6 | 5(отл) |  |
| 18.04.2025 | Анализ предметной области. Определение требований проекта. Разработка документа «Техническое задание» (разработка и оформление документа, согласование документа с заказчиком и руководителем, корректировка документа). Выбор модели разработки программного обеспечения | ПК, Документ проект | 2. Логика процессов учета заявок, принципы автоматизации учета. Анализ задач учета заявок, определение функционала, изучение аналогов и лучших практик. | 6 | 5(отл) |  |
| 19.04.2025 | Анализ предметной области. Определение требований проекта. Разработка документа «Техническое задание» (разработка и оформление документа, согласование документа с заказчиком и руководителем, корректировка документа). Выбор модели разработки программного обеспечения |  | 3. Требования к системе учета заявок и технические документы. Формирование "Технического задания" с описанием функций программы и согласование его с руководителем. | 6 | 5(отл) |  |
| 21.04.2025 | Выполнение внешнего проектирования программного продукта: разработка внешней спецификации, разработка тестов, математическое моделирование. |  | 4. Гибкие методологии в разработке программного обеспечения. Изучение методологий, выбор подходящей для проекта, обоснование решения. | 6 | 5(отл) |  |
| 22.04.2025 | Выполнение работ внутреннего проектирования программного продукта: разработка схем проекта, математическое моделирование; разработка документа «Пояснительная записка» (разработка, оформление и согласование документа) |  | 5. Основные принципы пользовательского интерфейса. Проектирование внешней части программы, разработка макета интерфейса. | 6 | 5(отл) |  |
| 23.04.2025 | Выполнение работ по разработке ядра программы согласно проектной документации |  | 6. Алгоритмы обработки заявок. Разработка и моделирование алгоритмов, структурирование их логики. | 6 | 5(отл) |  |
| 24.04.2025 | Выполнение работ по разработке функциональной части программы |  | 7. Архитектура ядра системы учета заявок. Написание базового функционала для работы с заявками и их хранения. | 6 | 5(отл) |  |
| 25.04.2025 | Выполнение работ по отладке программы с использованием специализированных средств отладки |  | 8. Логика интеграции пользовательских функций с ядром программы. Добавление функционала, связанного с обработкой данных заявок. | 6 | 5(отл) |  |
| 26.04.2025 | Выполнение работ по разработке сервисной части программы |  | 9. Инструменты и методы отладки программного обеспечения. Использование дебаггера для выявления ошибок и их исправление. | 6 | 5(отл) |  |
| 28.04.2025 | Выполнение работ по интеграции модулей в программную систему, выполнение задач контроля версий, получение версии заданного функционала |  | 10. Логика работы сервисных модулей. Добавление сервисных функций и их тестирование. | 6 | 5(отл) |  |
| 29.04.2025 | Выполнение работ по интеграции модулей в программную систему, выполнение задач контроля версий, получение версии заданного функционала |  | 11. Взаимодействие между модулями программы. Сборка модулей, тестирование их работы в единой системе. | 6 | 5(отл) |  |
| 30.04.2025 | Выполнение работ по тестированию, верификации и аттестации программных модулей, документирование процесса верификации и аттестации |  | 12. Методы тестирования, верификации и аттестации. Полное тестирование программы, исправление найденных ошибок. | 6 | 5(отл) |  |

Программа практики выполнена в полном объеме –  72 часа

Руководитель практики						С.В. Макаров